Gmina Kobierzyce

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY KOBIERZYCE

(za lata 2007-2008)

Kobierzyce, marzec 2009

wykaz używanych skrótów	2

1	Wprowadzenie	3

2	stan gospodarki odpadami na terenie gminy kobierzyce w latach 2007-2008	3

2.1	Zmieszane odpady komunalne	3

2.1.1	Odpady zbierane selektywnie	5

2.1.2	Gospodarka komunalnymi odpadami problemowymi	6

2.2	Odpady przyjęte na gminne składowisko odpadów w Cieszycach	6

2.3	Stan formalno-prawny składowiska odpadów w Cieszycach	7

2.4	Odpady przyjęte do rekultywacji wyrobisk w Tyńcu n/Ślęzą i Pustkowie Wilczkowskim	8

2.5	Regulamin utrzymania czystości i porządku	9

2.6	Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów komunalnych	9

3	Główne założenia gpgo	10

3.1	Cele dla poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych	10

3.2	Proponowany system gospodarki odpadami	11

3.3	Zadania krótkoterminowe (do roku 2007)	13

3.4	Zadania długoterminowe (po roku 2007)	13

4	stan realizacji działań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami	13

5	zmiany organizacyjno-prawne mające wpływ na realizację lub konieczne zmiany zapisów gpgo	19

5.1	Zmiany w prawie	19

5.2	Związek Międzygminny	22

6	Podsumowanie	22

Cytowane akty prawne	24

wykaz używanych skrótów

GPGO		gminny plan gospodarki odpadami

kpgo 2010	krajowy plan gospodarki odpadami 2010

Mk		mieszkaniec

PDGO		punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów

PPGO		powiatowy plan gospodarki odpadami

RUCiP		regulamin utrzymania czystości i porządku

WPGO		wojewódzki plan gospodarki odpadami

ZSEE		zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

# Wprowadzenie

Plan gospodarki odpadami gminy Kobierzyce został uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce 3 listopada 2004 r. – uchwała nr XXXIII/412/04.

Konieczność sporządzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami wynika z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 ze zm.) [i]. Zgodnie z nim wójt gminy zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy i zarządowi powiatu sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie sporządza się za okres dwóch lat kalendarzowych realizacji planu wg stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres a przedkłada się radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. W przypadku planu gospodarki odpadami gminy Kobierzyce drugi okres sprawozdawczy upłynął 31 grudnia 2008 r.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji planu Wójt przedstawił Radzie Gminy na posiedzeniu 20 marca 2007 r.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez zespół WAMECO s.c.

# stan gospodarki odpadami na terenie gminy kobierzyce w latach 2007-2008

## Zmieszane odpady komunalne

W tabeli 2-1 zestawiono ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy Kobierzyce wg informacji udostępnionych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie wójta gminy Kobierzyce na odbieranie odpadów od mieszkańców. Łącznie w 2007 r. na terenie gminy odebrano 6,27 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych, w 2008 r. – 8,73 tys. Mg. Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych wynikające z masy faktycznie odebranych odpadów komunalnych wyniosły:

w 2007 r 	452 kg/Mk,

w 2008 r.	603 kg/Mk.

Wskaźniki te znacznie przewyższają spodziewane wskaźniki wytwarzania odpadów na terenach wiejskich przyjęte w krajowym planie gospodarki odpadami kpgo 2010. Wg wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych przyjętych za kpgo 2010 w projekcie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Kobierzyce szacuje się na około:

w 2007 r 	2,79 tys. Mg, w tym 1,01 tys. Mg odpadów biodegradowalnych,

w 2008 r.	2,94 tys. Mg, w tym 1,06 tys. Mg odpadów biodegradowalnych.

Ilości odpadów komunalnych faktycznie odebranych z terenu gminy przewyższają 2-3 krotnie ilości oszacowane na podstawie wskaźników. Tak duże ilości odbieranych odpadów komunalnych wynikają z dużego udziału w tym strumieniu odpadów pochodzących z centrów handlowych zlokalizowanych na terenie Węzła Bielańskiego.

Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych można próbować szacować na podstawie danych szczegółowych pochodzących ze spółki HADLUX. Spółka ta obsługująca w roku 2007 około 58% mieszkańców gminy odebrała z gospodarstw domowych 1 260 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, a w roku 2008 obsługując 95% mieszkańców gminy odebrała 2 500 Mg tych odpadów. Wyznaczone na tej podstawie jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych wyniosły:

w 2007 r.	157 kg/Mk,

w 2008 r.	182 kg/Mk.

Tabela 2-1	Ilości zmieszanych odpadów komunalnych odebranej z terenu Gminy Kobierzyce przez poszczególnych odbiorców; wg informacji Gminy

| podmiot odbierający odpady | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
|  | Mg |
| WPO ALBA S.A. | 970,80 34%1) | 757,53 b.d.1) |
| ZUK HADLUX Sp. z o.o. | 1 861,002) 68%1) | 3 740,20 67%1) |
| TRANS-FORMERS Sp. z o.o. | 2 757,84 | 4 230,26 |
| SITA Wrocław Sp. z o.o. | 246,44 | 250,91 |
| ST-AN Daniel Falkowski | 438,802) | - |
| razem | 6 274,88 | 8 727,99 |

- odsetek odpadów odebranych z gospodarstw domowych

- odpady składowane na składowisku w Cieszycach nie były ważone, masa szacowana na podstawie przyjętych wskaźników

Tymczasem wskaźniki przyjęte w projekcie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wynosiły dla terenów wiejskich odpowiednio 143 i 144 kg/Mk i uwzględniały odpady komunalne wytwarzane również w obiektach infrastruktury. Jednak w porównaniu ze statystycznymi obszarami wiejskimi sytuacja gminy Kobierzyce jest szczególna. Z jednej strony mamy do czynienia z ogromnym nagromadzeniem centrów handlowych w północnej części gminy, z drugiej strony z uwagi na bliskość Wrocławia odpady z terenu gminy zwłaszcza nowych osiedli zamieszkiwanych przez ludność napływającą z miasta nie różnią się od typowych odpadów miejskich, zarówno pod względem ilości jak i składu morfologicznego.

Brak jednoznacznego wyjaśnienia dla dużego wzrostu (50%) ilości faktycznie odebranych odpadów komunalnych na przestrzeni jednego roku (pomiędzy 2007 a 2008 r.). Na ten wzrost składają się różne czynniki:

w roku 2007 część odpadów z terenu gminy była składowana na składowisku odpadów w Cieszycach, składowisko nie było wyposażone w wagę więc masa odpadów byłą szacowana na podstawie przyjętych, prawdopodobnie zaniżonych wskaźników,

spodziewany wzrost jednostkowych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych,

zwiększenie liczby ludności gminy,

zwiększenie do 100 odsetka mieszkańców korzystających ze zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych.

Odsetek mieszkańców objętych systemem odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy sięga 100%. Tak więc na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpił wzrost o około 5 punktów procentowych.

Obecnie obsługę w zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych na ternie gminy Kobierzyce zapewnia głównie ZUK HADLUX Sp. z o.o., obsługujący około 95% mieszkańców gminy (około 4340 umów w tym 3544 umowy z gospodarstwami domowymi). Znacznie mniejsze udziały w rynku posiadają:

WPO ALBA S.A.	2,6% 	(około 80 umów),

PHK TRANSFORMERS Sp. z o.o.	1,4% 	(około 40 umów),

SITA Wrocław Sp. z o.o.	1,0% 	(około 30 umów).

Zmieszane odpady komunalne odbierane na terenie gminy Kobierzyce unieszkodliwiane były w całości przez składowanie. Od końca 2007 r. na terenie gminy nie funkcjonuje składowisko odpadów, tak więc całość odpadów trafiła na składowiska położone poza obszarem gminy. W większości odpady trafiały na składowisko w PUO Sp. z o.o. w Zawiszowie (gm. Świdnica).

Z uwagi na brak badań morfologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy, nie ma możliwości wypowiedzenia się na temat zmian składu morfologicznego odpadów komunalnych z terenu gminy Kobierzyce.

### Odpady zbierane selektywnie

Na terenie gminy Kobierzyce funkcjonuje pojemnikowy system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Pojemniki do selektywnej zbiórki stawione są w gniazdach, zwykle po trzy pojemniki (papier, tworzywa sztuczne, szkło mieszane). Stopniowo wprowadzany jest równolegle funkcjonujący workowy system selektywnego zbierania frakcji surowcowych. W roku 2008 system workowy wprowadzono w Cieszycach, Kobierzycach, Żernikach Małych. Na rok 2009 zaplanowano rozszerzenie systemu workowego na Bielany Wrocławskie, Domasław, Ślęza, Tyniec Mały, Wysoka. W systemie workowym każda posesja wyposażona jest w cztery worki (biały na szkło bezbarwne, zielony na szkło kolorowe, żółty na tworzywa sztuczne, niebieski na papier).

W 2007 r. selektywną zbiórkę frakcji surowcowych na terenie gminy Kobierzyce obsługiwały dwa podmioty: Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o.o. i ST-AN Daniel Falkowski, zebrano łącznie 313,5 Mg odpadów opakowaniowych.

W 2008 r. selektywną zbiórkę frakcji surowcowych na terenie gminy Kobierzyce obsługiwał Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o.o., zebrano łącznie 336,4 Mg odpadów opakowaniowych.

W tabeli 2-2 zestawiono efekty selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na ternie gminy Kobierzyce w latach 2003-2008. Jednostkowy wskaźnik selektywnej zbiórki wyrażony jako masa selektywnie zebranych odpadów w ciągu roku przypadająca na jednego mieszkańca gminy wzrósł w okresie od 2003 do 2008 z 8,8 do 24,7 kg/Mk.

Koszty obsługi selektywnej zbiórki ustabilizowały się na poziomie około 400 zł/Mg. W tabeli 2-3 zestawiono koszty obsługi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gminie Kobierzyce.

Tabela 2-2	Zestawienie wyników selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Kobierzyce w latach 2003-2008; wg informacji Gminy

| rok | opakowania z tworzyw sztucznych | opakowania z papieru i tektury | opakowania ze szkła | opakowania razem | średni wskaźnik jednostkowy selektywnej zbiórki, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg | kg/Mk a |
| 2003 | 10 880 | 27 990 | 66 450 | 105 320 | 8,8 |
| 2004 | 11 090 | 34 770 | 77 370 | 123 230 | 9,8 |
| 2005 | 13 350 | 30 040 | 75 240 | 118 630 | 9,2 |
| 2006 | 27 060 | 53 270 | 94 180 | 174 510 | 12,7 |
| 2007 | 48 410 | 70 600 | 194 500 | 313 510 | 23,0 |
| 2008 | 53 390 | 136 330 | 146 690 | 336 410 | 24,7 |

Tabela 2-3	Zestawienie kosztów obsługi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Kobierzyce w latach 2004-2006; wg informacji Gminy

| rok | odpady zebrane selektywnie | poniesione koszty |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | tys. zł | zł/Mg | zł/Mk |
| 2003 | 105,32 | 156,46 | 1486 | 12,73 |
| 2004 | 123,23 | 135,91 | 1103 | 10,80 |
| 2005 | 118,63 | 72,91 | 615 | 5,65 |
| 2006 | 174,51 | 73,63 | 422 | 5,48 |
| 2007 | 313,51 | 122,95 | 392 | 9,01 |
| 2008 | 336,41 | 147,46 | 438 | 10,83 |

### Gospodarka komunalnymi odpadami problemowymi

Na terenie gminy Kobierzyce nie funkcjonuje stały punkt zbierania odpadów problemowych (wielkogabarytowych, niebezpiecznych…) dlatego zbiórka odpadów wielkogabarytowych miała dotychczas charakter nieregularnych akcji. I tak:

w 2007 r. akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych nie prowadzono,

w 2008 r. akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych prowadzono dwukrotnie na terenie całej gminy oraz raz na terenie GS „SCh” w Kobierzycach.

W ramach akcji w 2008 zebrano ogółem 29,4 Mg odpadów wielkogabarytowych i 13,6 Mg ZSEE.

W kwietniu 2009 r. planowane jest przeprowadzenie akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych i ZSEE na terenie całej gminy, ponadto planuje się prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i ZSEE w okresie od wiosny do jesieni przez jeden weekend w miesiącu na terenie GS „SCh” w Kobierzycach.

Funkcjonujący na terenie gminy system zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych obejmuje:

zbiórkę baterii na terenie obiektów gminnych,

zbiórkę przeterminowanych leków w aptekach.

## Odpady przyjęte na gminne składowisko odpadów w Cieszycach

W tabeli 2-4 zestawiono rodzaje i ilości odpadów przyjętych na składowisko odpadów w Cieszycach w roku 2007. Składowisko funkcjonowało do końca 2007 r. i w roku kolejnym nie przyjmowano odpadów. Łącznie w 2007 r. na składowisko w Cieszycach przyjęto 21,3 tys. Mg odpadów z czego 2,3 tys. Mg poddano składowaniu, 150 Mg wykorzystano na warstwy izolacyjne a pozostałe 18,8 tys. Mg magazynowano do wykorzystania w procesie odzysku R14 – tworzenie warstw izolacyjnych i rekultywacyjnych.

Tabela 2-4	Zestawienie rodzajów i ilości odpadów przyjętych do odzysku lub unieszkodliwienia na składowisku w Cieszycach w roku 2007.

| rodzaje odpadów | odpady poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w 2007 r. | proces odzysku lub unieszkodliwienia |
| --- | --- | --- |
| odpady poddane odzyskowi |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 17 05 03 | 150,0 | R14 tworzenie warstw izolacyjnych w kwaterze |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 12 608,1 | magazynowane do odzysku w ramach rekultywacji w procesie R14 |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 17 05 03 | 2 264,8 |  |
| 17 05 06 | urobek z pogłębiania inny niż 17 05 05 | 561,6 |  |
| 17 01 07 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego | 3 416,7 |  |
| odpady poddane unieszkodliwieniu |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2 299,8 | D5 składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne |

## Stan formalno-prawny składowiska odpadów w Cieszycach

15 września 2004 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał zgodę (decyzja nr 91/ZS/2004) na zamknięcie z dniem 31 grudnia 2005 r. składowiska odpadów w Cieszycach. W decyzji został określony techniczny sposób zamknięcia składowiska obejmujący m.in.:

uzupełnienie ubytków, zagłębień bryły składowiska przy użyciu odpadów z grupy 17, 19 i 20,

wyrównanie i kształtowanie bryły składowiska poprzez plantowanie odpadów,

wykonanie kominów odgazowujących oraz systemu odprowadzania odcieków ze zbiornikiem,

wykonanie okrywy rekultywacyjnej z ziemi,

rekultywacja biologiczna.

W decyzji określono datę zakończenia rekultywacji na 31 grudnia 2009 r.

W decyzji określono obowiązek prowadzenia monitoringu oddziaływania składowiska na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2002.220.1858) [vi].

11 stycznia 2006 r. Wojewoda Dolnośląski zmienił (decyzja SR..III.6621-3/9/MB/05/06) decyzję Starosty dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów w Cieszycach. Data zamknięcia składowiska została przesunięta na 31 grudnia 2007 r. Z technicznego sposobu rekultywacji skreślono zapis o konieczności wykonania systemu odprowadzania odcieków ze zbiornikiem. W decyzji Wojewody przesunięto datę zakończenia przyjmowania odpadów do składowania z 31 grudnia 2005 r. na 31 grudnia 2007 r. Data zakończenia rekultywacji pozostała bez zmian – 31 grudnia 2009 r.

12 stycznia 2006 r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził (decyzja SR.III.6621-2/1/KS/06) instrukcję eksploatacji składowiska w Cieszycach. Z dniem zamknięcia składowiska instrukcja eksploatacji przestała obowiązywać.

4 maja 2006 r. Wojewoda Dolnośląski udzielił Gminie Kobierzyce zezwolenia (decyzja SR..III.6622/10/MB/06) na prowadzenie na składowisku odpadów w Cieszycach działalności w zakresie unieszkodliwiania i odzysku wybranych rodzajów odpadów. Ważność decyzji z zakresie unieszkodliwiania odpadów została ustalona na 31 grudnia 2007 r., w zakresie odzysku odpadów na 31 grudnia 2009 r.

21 grudnia 2007 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 385/2007 zmienił decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów w Cieszycach. Wprowadzona zmiana ograniczyła do 10 Mg/a ilość odpadów przyjmowanych na składowisko.

19 sierpnia 2008 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego na wniosek Wójta Gminy Kobierzyce decyzją nr 338/2008 zmienił własną decyzję z dnia 15 września 2004 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszycach. W decyzji przesunięto:

termin wykonania prac związanych z wyrównaniem bryły składowiska z 31 grudnia 2008 r. na 30 czerwca 2009 r.,

termin wykonania prac związanych z formowaniem czaszy składowiska z 30 czerwca 2009 r. na 31 grudnia 2010 r.

termin wykonania prac związanych z wykonaniem rekultywacji biologicznej z 31 grudnia 2009 r. na 31 października 2012 r.

termin zakończenia rekultywacji składowiska z 31 grudnia 2009 r. na 31 grudnia 2012 r.

Przesunięcie terminów realizacji poszczególnych prac rekultywacyjnych wynikało z faktu, iż Gmina stara się o pozyskanie środków na przeprowadzenie zaplanowanych prac rekultywacyjnych.

9 września 2008 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 365/2008 zmienił decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2006 r. zezwalającą na odzysk i unieszkodliwianie odpadów na składowisku odpadów w Cieszycach. W decyzji przesunięto termin obowiązywania zezwolenia na odzysk odpadów z 31 grudnia 2009 r. na 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie w decyzji Starosty określono, że odzysk odpadów będzie prowadzony w instalacji tj. składowisku odpadów. Tymczasem zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 września 2004 r., zmienioną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2006 r. składowisko odpadów w Cieszycach zostało zamknięte 31 grudnia 2007 r. i przestało być instalacją. Dlatego odzysk odpadów w ramach prac rekultywacyjnych zamkniętego składowiska w Cieszycach regulowany jest rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006.49.356) [vii]. Rozporządzenie to nie dopuszcza do odzysku w ramach rekultywacji składowiska następujących rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku decyzją 365/2008:

17 09 04 	- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu,

19 08 02 	- zawartość piaskowników,

20 02 03 	- inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 06 	- odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

## Odpady przyjęte do rekultywacji wyrobisk w Tyńcu n/Ślęzą i Pustkowie Wilczkowskim

W Tyńcu n/Ślęzą i Pustkowie Wilczkowskim prowadzone są rekultywacje nieczynnych wyrobisk. W tabeli 2-5 zestawiono rodzaje i ilości odpadów przyjętych do rekultywacji tych wyrobisk w latach 2007-2008.

Rodzaje odpadów wyszczególnione w tabeli zgodne są z rozporządzeniem w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami [vii] dopuszczającym odzysk odpadów m.in. do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk).

Tabela 2-5	Zestawienie rodzajów i ilości odpadów przyjętych do odzysku w ramach rekultywacji wyrobisk w Tyńcu n/Ślęzą i Pustkowie Wilczkowskim

| rodzaje odpadów | odpady poddane odzyskowi | proces odzysku |
| --- | --- | --- |
|  | w 2007 r. | w 2008r. |  |
| wyrobisko w Tyńcu n/Ślęzą |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | - | 861,0 | R14 wykorzystane na warstwę rekultywacyjną wyrównującą |
| 17 01 02 | gruz ceglany | 12 608,1 | 82,0 |  |
| 17 01 03 | odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | - | 2,0 |  |
| 17 01 07 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06 | - | 927,7 |  |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 17 05 03 | 2 264,8 | 61 948,6 |  |
| łącznie | 14 872,9 | 63 821,3 |  |
| wyrobisko w Pustkowie Wilczkowskim |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 17 05 03 | - | 7 750,0 | R14 wykorzystane na warstwę rekultywacyjną wyrównującą |
| łącznie | - | 7 750,0 |  |

## Regulamin utrzymania czystości i porządku

W drugim okresie sprawozdawczym (lata 2007-2008) nie wprowadzono zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce przyjętego uchwałą nr LX/646/06 Rady Gminy Kobierzyce.

Główne zapisy regulaminu istotne z punktu widzenia planu gospodarki odpadami i jego realizacji:

na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek zapewnienia czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in. poprzez: wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów z nieruchomości, selektywne zbieranie wytworzonych odpadów, przekazanie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom,

zabrania się gromadzenia odpadów (z wyjątkiem wielkogabarytowych) poza urządzeniami, zakopywania odpadów, spalania odpadów (za wyjątkiem wybranych rodzajów) na powierzchni ziemi i w urządzeniach grzewczych,

określono rodzaje i sposób oznaczenia pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, w tym również frakcji surowcowych,

odpady ulegające biodegradacji mogą być poddawane kompostowaniu w indywidualnych urządzeniach w obrębie nieruchomości,

określono minimalną częstotliwość opróżniania pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi na 1 raz na dwa tygodnie, pojemników selektywnej zbiórki odpadów surowcowych – 1 raz w miesiącu, biofrakcji – 1 raz w tygodniu, wielkogabarytowych – 1 raz w roku,

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych i pozbywania się ich zgodnie z informacją przekazaną w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

## Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów komunalnych

25 kwietnia 2007 r. Wójt Gminy Kobierzyce wydał zarządzenie nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/70/07 (zmienione zarządzeniem nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/93/07 z dnia 18 maja), w którym określił wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (uprzednio wymagania określone były zarządzeniem nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/76/06 i zarządzeniem RBPPiZN-RIOŚ-0151/169/06).

Główne wymagania stawiane przedsiębiorcom to:

posiadanie odpowiedniego taboru samochodowego pozwalającego wykonywać usługi w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

posiadanie odpowiedniej liczby pojemników do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych umożliwiającej przekazywanie ich właścicielom obsługiwanych nieruchomości oraz bieżącą wymianę pojemników uszkodzonych,

posiadanie urządzeń do selektywnej zbiórki,

posiadanie możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń do zbierania odpadów.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości na trenie gminy Kobierzyce stanowi załącznik 1.

# Główne założenia gpgo

## Cele dla poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych

Redukcja zawartości odpadów biologicznie rozkładalnych w odpadach poddawanych składowaniu. Zawartość odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych nie może przekroczyć:

w roku 2010 - 75 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

w roku 2013 - 50 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

w roku 2020 - 35 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995.

Na poziomie gminy możliwa jest organizacja części działań mających na celu ograniczenie masy składowanych odpadów biologicznie rozkładalnych:

selektywna zbiórka frakcji surowcowych biologicznie rozkładalnych (papier i tektura),

selektywna zbiórka i recykling organiczny odpadów zielonych z publicznych terenów zielonych,

kompostowanie indywidualne domowych odpadów zielonych i kuchennych.

Powyższe działania ograniczą masę pozostałych do składowania odpadów biologicznie rozkładalnych, jednak wpływ tych działań na całkowitą masę odpadów jest stosunkowo niewielki. Decydujące znaczenie dla redukcji zawartości bioodpadów w odpadach składowanych ma przetworzenie odpadów zmieszanych. Realizacja zapisów wojewódzkiego plan gospodarki odpadami przewidującego utworzenie regionalnych centrów gospodarki odpadami obejmujących mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych zapewni osiągnięcie wymaganych stopni redukcji.

Dla odpadów opakowaniowych oszacowano minimalną ilość odpadów niezbędną do pozyskania z odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w celu spełnienia wymagań ustawowych dotyczących ilości odpadów poddawanych odzyskowi. I tak dla gminy wiejskiej (a taką jest gmina Kobierzyce) ilość ta została oszacowana dla roku 2007 na poziomie 10,8 kg odpadów opakowaniowych rocznie na mieszkańca.

Selektywna zbiórka obejmie również inne, nieopakowaniowe frakcje surowcowe:

makulaturę,

tekstylia,

odpady wielkogabarytowe,

gruz i inne odpady budowlane,

odpady biodegradowalne (zielone i kuchenne),

odpady niebezpieczne.

Przyjęte założenia selektywnej zbiórki na postawie krajowego planu gospodarki odpadami zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3-1	Cele ilościowe dla specyficznych strumieni odpadów

| rodzaje odpadów | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| nieopakowaniowy papier – selektywna zbiórka, odzysk | 15% | 25% | 40% |
| tekstylia – selektywna zbiórka, odzysk | 10% | 15% | 20% |
| odpady wielkogabarytowe – sel. zbiórka, odzysk, unieszkodliwianie | 20% | 50% | 70% |
| odpady z remontów i rozbiórki – selektywna zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie | 15% | 40% | 60% |
| odpady zielone - selektywna zbiórka, recykling organiczny | 35% | 50% | - |
| odpady niebezpieczne - selektywna zbiórka i unieszkodliwianie | 15% | 50% | 80% |

## Proponowany system gospodarki odpadami

Pod pojęciem „zapobieganie” rozumie się wszystkie działania zlokalizowane zasadniczo przed wytworzeniem odpadu lub przed jego przejęciem przez służby komunalne, które pozwalają:

zmniejszyć ilościowo strumień odpadów, które wymagałyby usunięcia,

zmniejszyć uciążliwość odpadów jako takich oraz ich przeróbki,

ułatwić usuwanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, a w szczególności wykorzystanie pozostałości poprocesowych.

Redukcja ilości wytwarzanych odpadów miała być osiągnięta poprzez:

zmniejszenie wytwarzania odpadów, to jest w wyniku oddziaływań na zachowania podczas zakupów oraz stosowania produktów,

zmiany wytwarzanych odpadów w kierunku pożądanych, specyficznych materiałów, które dadzą wtórny obieg (wykorzystanie) odpadom wytwarzanym,

Gmina miała egzekwować od mieszkańców posiadanie pojemnika do gromadzenia odpadów i umowy na jego opróżnianie przez uprawniony podmiot.

W zakresie gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, postawiono następujące cele:

wyposażenie wszystkich mieszkańców gminy w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów mieszanych,

gromadzenie odpadów w pojemnikach obsługiwanych przez tzw. pojazdy uniwersalne - 110, 240, 1100 dm3,

stopniowa wymiana wyeksploatowanych pojemników, docelowo pojemniki stalowe zamienione powinny być bardziej trwałymi i estetycznymi pojemnikami z tworzywa sztucznego,

z uwagi na nieefektywność transportu należy unikać gromadzenia odpadów mieszanych w pojemnikach KP-7.

Do czasu funkcjonowania składowiska odpadów w Cieszycach możliwe było dostarczanie tam odpadów do składowania. Po zamknięciu składowiska gminnego odpady z terenu gminy miały być składowane na bezpiecznych składowiskach zlokalizowanych poza terenem gminy.

W celu poprawy skuteczności zbiórki zaproponowano wprowadzenie zmian do funkcjonującego systemu zbiórki selektywnej:

koncentracja funkcjonujących obecnie punktów zbiórki w kilku miejscowościach gminy o najbardziej zwartej zabudowie (Kobierzyce, Bielany Wr., Pustków Żurawski), wprowadzenie na pozostałym obszarze gminy systemu workowego,

rozdzielenie gromadzonego szkła na białe i kolorowe przez doposażenie zestawów pojemników w dodatkowy pojemnik oraz wyposażenie mieszkańców w odpowiednią liczbę worków,

rozszerzenie palety zbieranych tworzyw sztucznych o folie budowlane (głównie polietylen - PE), opakowania po chemii gospodarczej (głównie polipropylen - PP) oraz pojemniki po środkach spożywczych (głównie polistyren - PS).

doposażenie istniejących punktów zbiórki w pojemniki na szkło białe.

Zaproponowano wprowadzenie zniżek w opłatach za wywóz odpadów mieszanych dla mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę w systemie workowym.

Nie przewidywano utworzenia gminnego podmiotu do prowadzenia i obsługi selektywnej zbiórki w gminie. Zebrane selektywnie frakcje surowcowe miały być doczyszczane, rozsortowywane na rodzaje oraz przygotowywane do transportu (prasowane i magazynowane) do instalacji odzysku przez podmiot obsługujący zbiórkę.

Zaproponowano trzy niezależne sposoby usuwania odpadów wielkogabarytowych:

cykliczna zbiórka podczas tzw. wystawek, obsługiwana przez podmiot wyłoniony w przetargu,

ciągła zbiórka w punkcie dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) i po jego utworzeniu na terenie gminy,

odbiór odpadów po zgłoszeniu podmiotowi prowadzącemu odbiór odpadów komunalnych – podmioty posiadające zezwolenie wójta na odbiór odpadów.

Zaproponowano dwa sposoby usuwania gruzu i innych odpadów budowlanych:

zbiórka do kontenera zamawianego indywidualnie u podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport,

bezpośrednie dostarczanie odpadów przez przedsiębiorstwa remontowo-budowlane.

Przewidywano, że gruz będzie do czasu zakończenia prac (około roku 2009) odzyskiwany w ramach prac eksploatacyjnych i rekultywacyjnych na składowisku w Cieszycach.

Po uruchomieniu przewidzianego w powiatowym planie gospodarki odpadami regionalnego centrum gospodarki odpadami (CSOiUO) odpady zebrane na terenie gminy miały być przekazywane do Centrum.

Zaproponowano stopniowe zwiększanie liczby kompostowników przydomowych.

W powiatowym planie gospodarki odpadami (PPGO) zaproponowano stopniowe tworzenie punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) we wszystkich gminach powiatu wrocławskiego. Gromadzenie wybranych frakcji odpadów w PDGO zwiększyć miało ilości odpadów zbieranych selektywnie, co ograniczyć miało strumień odpadów zmieszanych do unieszkodliwienia, przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów przeznaczonych do odzysku. Realizując zapisy PPGO zaproponowano utworzenie PDGO również na terenie gminy Kobierzyce, jednak nie w pierwszych latach realizacji planów gospodarki odpadami.

Zaproponowano, aby na terenie gminy Kobierzyce do czasu uruchomienia na poziomie powiatu mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz ewentualnie gminnego PDGO podjęto działania w celu uruchomienia miejsc zbierania wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych, m.in.:

w aptekach dla przeterminowanych leków,

w sklepach chemicznych dla przeterminowanych chemikaliów,

w warsztatach samochodowych dla zbierania olejów przepracowanych,

proponowanym miejscem zbiórki na terenach wiejskich miała być remiza ochotniczej straży pożarnej.

## Zadania krótkoterminowe (do roku 2007)

Wszyscy mieszkańcy gminy mieli zostać objęci odbiorem odpadów mieszanych.

Prowadzona miała być selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wybranych nieopakowaniowych, zielonych, wielkogabarytowych, gruzu i odpadów niebezpiecznych.

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych miała być prowadzona w systemie dualnym: zabudowa zbiorowa w systemie pojemników zbiorczych, zabudowa indywidualna w systemie mieszanym (pojemniki zbiorcze i indywidualne worki). Na koniec okresu selektywną zbiórką objęci mieli być wszyscy mieszkańcy gminy.

Zakładano osiągnięcie założonych stopni odzysku poszczególnych frakcji odpadów. Podjęte miałby być działania edukacyjne i organizacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności zbiórki. Rozszerzona miała być paleta frakcji surowcowych objętych selektywną zbiórką.

Miały być prowadzone działania organizacyjne mające na celu wprowadzenie na terenie gminy kompostowania przydomowego selektywnie gromadzonych domowych odpadów kuchennych i zielonych. Planowano wprowadzenie kompostowania przydomowego w około 30 gospodarstwach domowych.

Zakładano podjęcie wspólnie z innymi gminami działań mających na celu stworzenie międzygminnego systemu gospodarki odpadami wg jednego z rozpatrywanych planie powiatowym wariantów.

Prowadzone miały być działania edukacyjne mające na celu popularyzację działań ograniczających ilość wytwarzanych odpadów, selektywnej zbiórki, kompostowania przydomowego.

Zakończona miał być eksploatacja składowiska w Cieszycach. Określone miały być warunki zakończenia eksploatacji oraz opracowany zostanie projekt rekultywacji.

## Zadania długoterminowe (po roku 2007)

Prowadzona ma być selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i innych. W celu realizacji wyższych poziomów zbiórki należy prowadzić działania zachęcające mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów oraz ułatwiające zbiórkę.

Na bazie doświadczeń z lat 2004-07 rozwijane ma być kompostowanie przydomowe odpadów kuchennych i zielonych. PPGO zakłada, że do roku 2010 prowadzić ją będzie w powiecie około 500 gospodarstw domowych, w gminie Kobierzyce 54 gospodarstwa.

Przeanalizowana ma być możliwość utworzenia w gminie PDGO.

Do końca 2009 r. zakończona ma zostać rekultywacja składowiska w Cieszycach.

# stan realizacji działań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami

##### W zakresie ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie gminy Kobierzyce oszacowano na podstawie założeń przyjętych w krajowym planie gospodarki odpadami (kpgo 2010) – jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów biodegradowalnych na terenach wiejskich w roku 1995 wynosił 47 kg/Mk. Na podstawie tych danych szacuje się, że w roku 1995 na terenie gminy Kobierzyce wytworzonych zostało około 533 Mg odpadów biodegradowalnych.

Na podstawie wskaźników przyjętych w projekcie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oszacowano ilości odpadów biodegradowanych wytwarzanych na terenie gminy Kobierzyce:

2007 r. 	1 005 Mg,

2008 r. 	1 055 Mg,

2010 r.		1 170 Mg.

Pierwszy próg do osiągnięcia w zakresie ograniczania bioodpadów kierowanych do składowania ustawa o odpadach [i] określiła na 31 grudnia 2010 r. – wtedy to do składowania skierowanych może zostać nie więcej niż 75% masowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., czyli w przypadku gminy Kobierzyce 400 Mg. Oznacza to, że w roku 2010 konieczne będzie zagospodarowanie około 0,77 tys. Mg odpadów biodegradowalnych z 1,17 tys. Mg wytworzonych na terenie gminy Kobierzyce.

Obecnie całość odbieranych w formie zmieszanej odpadów komunalnych kierowana jest do składowania bez przetworzenia. Redukcja odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych realizowana jest głównie przez selektywną zbiórkę papieru i tektury oraz w mniejszym stopniu przez kompostowanie przydomowe.

Gmina Kobierzyce nie prowadzi ewidencji kompostowników przydomowych, dlatego nie ma możliwości oszacowania ile odpadów zielonych z terenów gminy jest indywidualnie poddawana odzyskowi przez mieszkańców gminy. Wg informacji spółki HADLUX na terenie gminy jedynie osiem posesji prywatnych i pięć szkół wyposażonych jest w kompostowniki przydomowe. Liczba ta wydaje się znacznie zaniżona.

Spośród odpadów biologicznie rozkładalnych na terenie gminy Kobierzyce selektywnie zbierane są papier i tektura, nie jest prowadzona selektywna zbiórka kuchennych odpadów biologicznie rozkładalnych. Nie prowadzi się kompostowania odpadów zielonych pochodzących z komunalnych terenów zielonych.

W roku 2007 selektywnie zebrano 70,6 Mg, a w 2008 - 136,3 Mg papieru i tektury. Z przedstawionego zestawienia wynika, że sama selektywna zbiórka tektury i papieru na obecnym poziomie nie pozwoli spełnić wymaganych progów redukcji obowiązujących w roku 2010. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu biologiczne przetwarzanie odpadów biodegradowalnych zawartych w odpadach zmieszanych.

Obowiązek ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania należy zgodnie z art. 10 ustawy o odpadach [i] do podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 16a ustawy o odpadach [i] do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy m.in. zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Realizując to zadanie, Gmina Kobierzyce:

zapisała w regulaminie utrzymania czystości i porządku możliwość kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w indywidualnych urządzeniach w obrębie nieruchomości,

zapisała w wymaganiach dla przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów komunalnych obowiązek posiadania niezbędnych urządzeń do prowadzenia selektywnej zbiórki.

Poprzednio obowiązujące wymagania zobowiązywały przedsiębiorców do posiadania planów wdrażania i realizacji selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, nieopakowaniowych i biodegradowalnych. W obecnie obowiązujących wymaganiach zapis ten nie figuruje.

##### W zakresie objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów mieszanych

Zapisy obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie zobowiązują mieszkańców do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów i przekazywania ich uprawnionym podmiotom.

Obecnie wszyscy mieszkańcy gminy, z nielicznymi wyjątkami, korzystają z usług uprawnionych podmiotów.

Właściciele nowowybudowanych nieruchomości oraz osoby wchodzące w posiadanie nieruchomości na terenie gminy zobowiązane są do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych.

##### W zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

Selektywna zbiórka frakcji surowcowych prowadzona jest na terenie całej gminy Kobierzyce. Dominuje system pojemników zbiorczych, które ustawione są we wszystkich miejscowościach gminy. Tak więc wszyscy mieszkańcy gminy mają dostęp do systemu selektywnej zbiórki frakcji surowcowych. W celu ułatwienia dostępu do pojemników a prze to zwiększenie skuteczności zbiórki na wniosek zainteresowanych społeczności podmioty obsługujące zbiórkę stopniowo zagęszczają sieć zestawów pojemników.

Równolegle wprowadzana jest selektywna zbiórka frakcji surowcowych w systemie workowym. Do końca 2008 r. zbiórka taka objęła Kobierzyce, Cieszyce, Żerniki Małe. Od marca 2009 r. planuje się rozszerzenie systemu workowego na dalsze miejscowości: Bielany Wrocławskie, Domasław, Ślęza, Tyniec Mały, Wysoka.

Obserwuje się ciągły wzrost ilości zbieranych selektywnie frakcji surowcowych. W 2008 r. osiągnięto jednostkowy wskaźnik selektywnej zbiórki frakcji surowcowych na poziomie 24,7 kg/Mk (dla porównania w 2006 r. wyniósł on 12,7 kg/Mk).

Koszty obsługi selektywnej zbiórki ustabilizowały się na poziome około 400 zł/Mg zbieranych frakcji surowcowych.

Zapisy przyjętego RUCiP oraz opublikowane wymagania dla podmiotów chcących prowadzić odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kobierzyce zobowiązują podmioty prowadzące odbiór odpadów komunalnych do organizowania selektywnej zbiórki odpadów a mieszkańców zobowiązują do selektywnego gromadzenia odpadów i przekazywania ich uprawnionym podmiotom.

Na terenie gminy nie funkcjonuje punkt selektywnego gromadzenia odpadów problemowych. Powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami zakładał utworzenie takiego punktu na terenie gminy ale w dłuższej perspektywie czasu.

W 2009 r. planowane jest stworzenie zaczątku takiego punktu – prowadzenie cyklicznych, comiesięcznych zbiórek odpadów wielkogabarytowych na terenie GS SCh w Kobierzycach.

##### W zakresie osiągnięcia założonych stopni odzysku poszczególnych frakcji odpadów

Progi skuteczności selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w gminnym planie gospodarki odpadami dla roku 2006 i 2010. Jednak osiągnięcie celu postawionego dla roku 2010 skokowo nie będzie możliwe, wymagany jest stopniowy wzrost skuteczności selektywnej zbiórki również w latach 2007-2009.

Interpolację progów skuteczności selektywnej zbiórki przedstawionych za GPGO w tabeli 3-1 i odniesienie ich do szacowanych wytwarzanych ilości poszczególnych frakcji surowcowych na terenie gminy Kobierzyce zestawiono w tabeli 4-1.

Tabela 4-1	Szacowane cele ilościowe dla specyficznych frakcji surowcowych w latach 2007 i 2008

| rodzaje odpadów | względne wskaźniki skuteczności selektywnej zbiórki | wymagane ilości frakcji zbieranych selektywnie Mg |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| nieopakowaniowy papier – selektywna zbiórka, odzysk | 18% | 20% | 43 | 50 |
| tekstylia – selektywna zbiórka, odzysk | 11% | 13% | 3 | 4 |
| odpady wielkogabarytowe – selektywna zbiórka, odzysk, unieszkodliwianie | 28% | 35% | 40 | 53 |
| odpady z remontów i rozbiórki – selektywna zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie | 21% | 28% | 147 | 205 |
| odpady zielone - selektywna zbiórka, recykling organiczny | 39% | 43% | 16 | 19 |
| odpady niebezpieczne - selektywna zbiórka i unieszkodliwianie | 24% | 33% | 4 | 6 |

Pomimo niezrealizowania zakładanej w GPGO modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w roku 2007 zrealizowano postawiony w planie minimalny próg dla selektywnej zbiórki wynoszący 10,8 kg/Mk.

Sporządzane przez Gminę sprawozdania z prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów zawierają wyłącznie odpady opakowaniowe, podczas gdy do pojemników trafiają również frakcje odpadowe niebędące odpadami np. papier gazetowy. Nie są znane ilości zebranych nieopakowaniowych frakcji surowcowych, dlatego nie można określić stopnia realizacji założeń dotyczących progu selektywnej zbiórki nieopakowaniowych frakcji surowcowych.

W latach 2007 i 2008 Gmina nie prowadziła zbiórki odpadowych tekstyliów, nie możliwe było osiągnięcie zakładanego poziomu zbiórki.

Z uwagi na brak ciągłej zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie było możliwe osiągnięcie zakładanego poziomu zbiórki. W roku 2007 nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W 2008 r. założony cel zrealizowano w około 60%, a jeśli cały zebrany w 2008 r. ZSEE zaliczony zostanie do odpadów wielkogabarytowych to założony cel został zrealizowany w 80%.

W latach 2007 i 2008 do odzysku w ramach rekultywacji nieczynnych wyrobisk w Tyńcu n/Ślęzą i Pustkowie Wilczkowskim przekazano odpowiednio 14,9 i 71,6 tys. Mg odpadów z grupy 17. Dane dotyczące ilości wykorzystanych odpadów nie precyzują źródła ich pochodzenia, należy jednak założyć, że część z nich pochodziła z terenu gminy Kobierzyce, a przy niewielkich progach (określonych w tabeli 4-1) należy założyć, że założony cel został zrealizowany.

Z uwagi na brak wiarygodnych danych dotyczących kompostowania przydomowego oraz efektów zbiórki odpadów niebezpiecznych nie można określić stopnia realizacji założeń dotyczących zbiórki tych odpadów.

##### W zakresie działań organizacyjnych mających na celu wprowadzenie kompostowania przydomowego

Obowiązujący RUCiP wśród urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych wymienia m.in. kompostowniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Regulamin precyzuje wymagania jakie musi spełniać kompostownik:

posiadać system przewietrzania warstw materiału kompostowanego,

posiadać system regulacji wilgotności materiału kompostowanego,

możliwość dostępu do materiału kompostowanego w celu mieszania go.

Gmina nie prowadzi działań wspomagających mieszkańców gminy do prowadzenia kompostowania przydomowego. Działania podejmowane przez mieszkańców mają charakter spontaniczny a zakup pojemników do kompostowania mieszkańcy finansują we własnym zakresie.

##### W zakresie podjęcia działań mających na celu stworzenie międzygminnego systemu gospodarki odpadami

Gmina Kobierzyce należy do związku międzygminnego, którego jednym z zadań jest utworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gmina Kobierzyce pozostając w Związku podjęła jednocześnie decyzję o odstąpieniu z partycypowania w tworzeniu planowanego sytemu gospodarki odpadami.

Przyczyną tego kroku był fakt, iż Gmina Kobierzyce nie posiada własnego zakładu komunalnego i nie planuje utworzenia takiego. W związku z tym, ma niewielkie możliwości wpływania na wybór przez przedsiębiorców docelowego miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy. Dlatego zdaniem Gminy inwestowanie pieniędzy publicznych w przedsięwzięcie, dla którego nie ma pewności czy będzie ono wykorzystywane na potrzeby mieszkańców gminy Kobierzyce nie jest uzasadnione.

Działanie takie stoi w sprzeczności z duchem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który kładzie szczególny nacisk na tworzenie struktur międzygminnych mających na celu integrowanie gminnych systemów gospodarki odpadami.

##### W zakresie prowadzenia edukacji mającej na celu popularyzację działań zgodnych z duchem racjonalnej gospodarki odpadami

Od października 2007 roku Gmina Kobierzyce przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” rozpoczęła realizację kampanii edukacyjnej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów zarówno wśród gminnych szkół i przedszkoli jak również wśród mieszkańców gminy.

W szkołach prowadzone były warsztaty dla nauczycieli, przygotowano szkoły do pokazowego kompostowania bioodpadów, szkoły wyposażono w kompostowniki, a także ogłoszono konkurs międzyszkolny na ilość wysegregowanych surowców wtórnych (baterii, makulatury, nakrętek po butelkach PET).

Dodatkowo rozprowadzono na terenie gminy ulotki i plakaty z instrukcją segregowania odpadów oraz umieszczono w gminnej gazetce cykl artykułów poświeconych problematyce odpadów. Akcja edukacyjna kontynuowana jest w 2009 r.

Gmina Kobierzyce jako jedyna gmina na Dolnym Śląsku jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Ekonatura. Stowarzyszenie Ekonatura zajmuję się ekologią, a w szczególności edukacją ekologiczną, rolnictwem ekologicznym, żywnością ekologiczną, promocją produktów i urządzeń ekologicznych. Do stowarzyszenia Gmina Kobierzyce przystąpiła w 2004 roku.

Informacje dotyczące gromadzenia odpadów komunalnych, zasad prowadzenia selektywnej zbiórki przekazywane są mieszkańcom za pośrednictwem”

prasy lokalnej,

na stronach internetowych Urzędu Gminy,

za pośrednictwem ulotek przekazywanych mieszkańcom.

##### W zakresie zakończenia eksploatacji i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów w Cieszycach

Składowisko odpadów w Cieszycach zostało zamknięte z dniem 31 grudnia 2007 r. Obecnie trwają prace związane z kształtowaniem bryły składowiska.

Właściciel składowiska uzyskał decyzję przesuwającą terminy realizacji poszczególnych etapów rekultywacji. Obecnie data zakończenia rekultywacji składowiska w Cieszycach określona jest na 31 grudnia 2012 r.

##### Wskaźniki systemu monitoringu

Monitorowanie realizacji planu ma umożliwić ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywać się w dwóch płaszczyznach, obejmujących ewolucję sytuacji wewnętrznej gminy Kobierzyce oraz zmiany zachodzące w otoczeniu gminy i powiatu wrocławskiego.

Tabela 4-2	Wskaźniki ilościowe realizacji planu

| przyjęty wskaźnik | wartość wskaźnika |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
| jednostkowa ilość wytwarzanych/odbieranych odpadów komunalnych | kg/Mk | 4521) | 6031) |
|  |  | 1572) | 1822) |
| odsetek odebranych zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie | % | 100 | 100 |
| odsetek całego strumienia odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zbieranych) kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie | % | 95,3 | 96,2 |
| odsetek całego strumienia odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zbieranych) kierowanych do odzysku | % | 4,7 | 3,8 |

1) wskaźnik wyliczony na podstawie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy

2) wskaźnik wyliczony na podstawie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z gospodarstw domowych na terenie gminy

Dla oceny efektywności gospodarowania odpadami w ramach planu gminnego zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe:

jednostkowa ilość wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych, kg/Ma,

iloraz masy odpadów komunalnych składowanych do odpadów wytworzonych, %,

ilość odzyskiwanych odpadów komunalnych w stosunku do odpadów wytwarzanych, %,

ocena zaangażowania mieszkańców w projekty minimalizacji odpadów, np. kompostowania przydomowego,

efektywność kampanii informacyjno-edukacyjnych o racjonalnym gospodarowaniu odpadami, oceniana jakościowo.

Zaproponowane w gminnym planie gospodarki odpadami wskaźniki ilościowe nie pozwalają na ścisłe określenie całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. Przedstawione bilanse odpadów wytwarzanych obarczone są niedokładnością wynikającą z:

nie uwzględniania odpadów wykorzystywanych we własnym zakresie przez mieszkańców (np. indywidualnie kompostowanych lub wykorzystywanych do utwardzania terenu i in.),

nie wyróżniają odpadów komunalnych wytwarzanych przez innych niż mieszkańcy gminy wytwórców tych odpadów,

nie rozróżniają pośród odpadów gromadzonych selektywnie odpadów opakowaniowych od innych frakcji surowcowych.

##### Wydatki poniesione przez Gminę Kobierzyce na realizację zadań proekologicznych w gospodarce odpadami w latach 2007-2008

Tabela 4-3	Wydatki poniesione przez Gminę Kobierzyce na realizację zadań proekologicznych w gospodarce odpadami w latach 2007-2008, zł

| cel | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| na selektywną zbiórkę odpadów | 6 136 | 9 565 |
| na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci | 31 027 | 25 000 |
| na rekultywację składowiska w Cieszycach | - | 35 665 |

# zmiany organizacyjno-prawne mające wpływ na realizację lub konieczne zmiany zapisów gpgo

## Zmiany w prawie

##### Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

30 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007.75.493 ze zm.) [ii]. Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku spowodowanych przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska stwarzającą ryzyko szkody w środowisku. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się m.in.:

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą uzyskania zezwolenia,

działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów wymagającą uzyskania zezwolenia,

działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów na podstawie ustawy o odpadach [i],

działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru na podstawie ustawy o odpadach [i].

##### Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

15 listopada 2008 r. weszła w życie (z wyjątkami) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008.199.1227 ze zm.) [iii]. Zapisy ustawy wpływające na planowanie systemu gospodarki odpadami na poziomie gminy:

art. 25. zakres informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej gminy: m.in. gminne plany gospodarki odpadami i sprawozdania z ich realizacji,

dział IV – konieczność przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko polityk, strategii, planów lub programów m.in. w dziedzinie gospodarki odpadami.

##### Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1 stycznia 2009 r weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008.223.1464) [iv].

W odniesieniu do ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005.180.1495) [v] rozszerzono definicję zbierającego ZSEE m.in. na prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PDGO).

##### Ustawa o odpadach

1 stycznia 2009 r weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008.223.1464) [iv].

W odniesieniu do ustawy o odpadach [i] ustawa [iv] rozszerzyła określone w art. 16a obowiązkowe zadania własne gminy o inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania ZSEE, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania ZSEE od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.

##### Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. 2007.101.686) [viii] określa:

zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych,

.wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów,

wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. 2001.152.1737).

##### Rozporządzenie w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. 2007.101.687) [ix] określa:

podmioty upoważnione do dostępu do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych,

zakres danych, do którego dostęp uzyskują poszczególne podmioty

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. 2001.152.1738) [ix].

##### Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2007.162.1153) [xi] określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

właściwym klasyfikowaniu odpadów medycznych,

zbieraniu i magazynowaniu odpadów w miejscach ich wytworzenia,

określeniu warunków transportu wewnętrznego odpadów.

##### Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz.U. 2007.209.1516) [xii] określa:

warunki udzielania pomocy publicznej na dostosowanie składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska,

rodzaje inwestycji, na które pomoc może być udzielana.

Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.

##### Rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2007.228.1685) [xiii] określa warunki odzysku odpadów za pomocą procesu R10 – rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby.

Rozporządzenie szczególnie istotne w przypadku:

rekultywacji terenów zdegradowanych (np. wyrobisk),

rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska odpadów

##### Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności 13 marca 2006 r. (Dz.U. 2008.23.136) [xiv] wprowadziło następujące zmiany:

rozszerzyło zakres obowiązywania rozporządzenia na odpady stanowiące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),

dopuściło zbieranie ZSEE w punktach serwisowych,

listę odpadów rozszerzono o pozycję 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne).

##### Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwienia jest zabroniony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwienia jest zabroniony (Dz.U. 2008.119.769) [xv] określa rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów w celu unieszkodliwienia jest zabroniony.

Zgodnie z rozporządzeniem [xv] przywóz jakichkolwiek odpadów do unieszkodliwienia przez składowanie jest zabroniony.

##### Rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2008.235.1614) [xvi] wprowadziło nowe brzmienie załącznika określającego listę odpadów.

Rozporządzenie weszło w życie w styczniu 2009 r.

##### Rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz.U, 2008.235.1615) [xvii] określa minimalne roczne poziomy zbierania ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2009 r.

##### Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2009.39.320) [xviii] wprowadziło zmiany dotyczące m.in. zamykania i rekultywacji składowisk odpadów.

## Związek Międzygminny

W dniu 27 października 2004 wpisano do rejestru związków międzygminnych, pod pozycją 269 – Związek Międzygminny Ślęza - Oława z siedzibą w Strzelinie. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 18 z 2005 r. poz. 455. Gmina Kobierzyce należy do Związku od chwili jego utworzenia.

Związek rozpoczął tworzenie Systemu Gospodarki Odpadami Ślęza-Oława (SGOŚ-O), do którego chęć przystąpienia zgłosiły również gminy nienależące do Związku. Główny cel Systemu to modernizacja Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gaci (gm. Oława) poprzez dobudowę instalacji biologicznej stabilizacji odpadów oraz instalacji produkcji paliwa alternatywnego,

Gmina Kobierzyce pozostając w Związku podjęła jednocześnie decyzję o odstąpieniu z partycypowania w tworzeniu planowanego sytemu gospodarki odpadami. Przyczyny tego kroku opisane są w rozdziale 4.

# Podsumowanie

Uchwalony regulamin a w szczególności ogłoszone wymagania stwarzają szansę na realizację zapisów gminnego planu w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki, w szczególności odpadów nieopakowaniowych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych, ZSEE.

Konieczne jest podjęcie działań mających prowadzących do stworzenia możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu zmniejszenia ilości odpadów biologicznie rozkładalnych w składowanych odpadach komunalnych.

Konieczne jest dalsze prowadzeni prac rekultywacyjnych na zamkniętym składowisku odpadów w Cieszycach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Cytowane akty prawne

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 ze zm.)

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007.75.493 ze zm.)

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008.199.1227 ze zm.)

ustawa z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008.223.1464)

ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005.180.1495)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2002.220.1858)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006.49.356)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. 2007.101.686)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. 2007.101.687)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. 2001.152.1738)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2007.162.1153)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz.U. 2007.209.1516)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2007.228.1685)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności 13 marca 2006 r. (Dz.U. 2008.23.136)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwienia jest zabroniony (Dz.U. 2008.119.769)

rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2008.236.1614)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz.U, 2008.235.1615)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2009.39.320

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kobierzyce na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gm. Kobierzyce (stan na marzec 2009 r.)

|  | podmiot | kontakt | rok obowiązywania zezwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Usług Komunalnych HADLUX | 55-050 Sobótka ul. Warszawska 4 tel. 071 316 23 35 | do 2016 r. |
| 2 | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o. | 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa 10 tel. 071 328 70 37 | do 2016 |
| 3 | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | 50-418 Wrocław ul. Traugutta 72/78 tel. 071 337 52 56 | do 2016 |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1-go Maja 26 B tel. 071 316 61 67 | do 2016 |
| 5 | SITA Wrocław Sp. z o.o. | 54-519 Wrocław ul. Jerzmanowska 4 tel. 071 373 68 46 | do 2016 |
| 6 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel - Dolny Śląsk Sp. z o.o. | 55-200 Oława ul. Portowa 7 tel. 071 313 29 17 | do 2014 |
| 7 | Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | 53-614 Wrocław ul. Bolesławiecka 15 tel. 071 354 62 15 | do 2016 |
| 8 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Legnicy Sp. z o.o. | 59-220 Legnica ul. Nowodworska 60 tel. 076 856 63 50 | do 2017 |
| 9 | SULO Polska Sp. z o.o., Oddział w Krapkowicach | 47-303 Krapkowice ul. Piastowska 38 tel. 077 466 15 14 | do 2018 |